Акт

обследования технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области

от 07. 10. 2022

Комиссией по обследования технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в составе:

председателя Комиссии:

Данилова А.П., главы муниципального образования Бурлыкский сельсовет; 
секретаря Комиссии:

Лобач Т.И., специалиста 1 категории администрации муниципального образования Бурлыкский сельсовет;                                                                       членов Комиссии: 
- Кириенко Н. И., начальника производственно-технического отдела Беляевского ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой»(по согласованию);
- Чиндяскина И.И., директора МУП КС Бурлыкского сельсовета; 
- Калимуллина Р.Ф., госинспектора безопасности дорожного движения ОГБиДД отделения МВД России по Беляевскому району (по согласованию)

по результатам визуального осмотра технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Бурлыкский сельсовет выявлено следующее:

1. Автомобильная дорога по ул. Центральная, покрытие – асфальтобетон. На отдельных участках проезжей части дороги, а именно, участок дороги от дома №42  до дома №52 и участок дороги от дома №8 до дома №9 – глубокие выбоины, поперечные трещины шириной до 10 см, местами ямы площадью до 1 м2, весной 2023 года данные неровности будут выровнены в результате ямочного ремонта (подсыпки асфальтобетонной смесью) собственными силами, участок дороги по ул. Центральная от дома №9 до дома №13 покрытие отсутствует.
	Протяженность всей автодороги 1746 метров, в том числе  участок дороги от дома №9 до дома №13, на котором покрытие отсутствует 130 метров.

2. Автомобильная дорога по ул. Первоцелинников, а именно, участок дороги от дома №1 до дома №15, покрытие – асфальтобетон. Верхний слой асфальтобетонного покрытия разрушен, ранее уложенный подготовительный слой из щебня за время эксплуатации выбит, в результате чего образовались ямы площадью до 3 м2, глубиной до 20 см. Протяженность участка – 380 метров. В мае 2023 года данные неровности будут выровнены в результате ямочного ремонта (подсыпки асфальтобетонной смесью) собственными силами.

3. Автомобильная дорога по ул. Молодежная, участок от дома №1 до дома №5 покрытие – асфальтобетон. Протяженность участка дороги - 200 метров, напротив дома №4 имеется выбоина площадью около 8 м2 и глубиной около 10 см. Весной 2023 года данные неровности будут выровнены в результате ямочного ремонта (подсыпки асфальтобетонной смесью) собственными силами.

4. Автомобильная дорога по ул. Сиреневая, покрытие – асфальтобетон. На всей протяженности проезжей части дороги глубокие выбоины, поперечные трещины шириной до 10 см – протяженность - 264 метра. Весной 2023 года данные неровности будут выровнены в результате ямочного ремонта (подсыпки подсыпки асфальтобетонной смесью) собственными силами.

5. Автомобильная дорога по ул. Лесозащитная, покрытие – асфальтобетон.  На отдельных участках проезжей части дороги мелкие выбоины, протяженность поврежденного участка дороги - 28 метров. Протяженность всей автодороги – 533метра.

6. Автомобильная дорога по ул. Новая, от дома №1 до дома №8 покрытие – асфальтобетон, всего 125 метров. На отдельных ее участках имеются выбоины, глубиной до 8 см и площадью до 0,5 м2, на протяжении 33 метров асфальт полностью разрушен по 1 метру с каждой стороны. На протяжении 220 метров покрытие отсутствует. По ул. Молодежная от дома №11 до дома №15 на протяжении 237 метров покрытие отсутствует.

7. Автомобильные дороги поселка Бурлыкский с гравийным покрытием: ул. Прибрежная (724м), ул. Луговая (528м), ул. Полевая (552), пер. Школьный (124 м), пер. Тенистый (265м), ул. Первоцелинников (участок дороги от дома №15 до дома №59 протяженностью 1608 м), ул. Южная (330м), ул. Центральная (от дома №9 до дома №13 протяженностью 130 м).

8. Автомобильные дороги поселка Новоорловка с гравийным покрытием: ул. Луговая (445 м), ул. Школьная (375 м), ул. Восточная (831 м), ул. Центральная (741 м), ул. Южная (309 м).

9. Автомобильные дороги поселка Листвянка с гравийным покрытием: ул. Школьная (885 м), ул. Набережная (507 м), ул. Центральная (929 м).

10. Автомобильные дороги села Красноуральск с гравийным покрытием:  ул. Школьная (373 м), ул. Центральная (1438 м). Ремонта не требуют.

Заключение Комиссии:

1. Автомобильная дорога по ул. Первоцелинников, а именно, участок дороги от дома №1 до дома №15  покрытие – асфальтобетон: необходимо выполнение ремонта проезжей части дороги со всеми подготовительными работами.
	2. Автомобильные дороги с гравийным покрытием подлежат грейдерованию: автомобильные дороги поселка Бурлыкский с гравийным покрытием: ул. Прибрежная (724 м), ул. Луговая (528 м), ул. Полевая (552 м), пер. Школьный (124 м), пер. Тенистый (265 м), ул. Первоцелинников (участок дороги от дома №15 до дома №59 протяженностью 1608 м), ул. Южная (330 м), ул. Центральная (от дома №9 до дома №13 протяженностью 130 м).

Автомобильные дороги поселка Новоорловка с гравийным покрытием: ул. Луговая (445 м), ул. Школьная (375 м), ул. Восточная (831 м), ул. Центральная (741 м), ул. Южная (309 м).

Автомобильные дороги поселка Листвянка с гравийным покрытием: ул. Школьная (885 м), ул. Набережная(507 м), ул. Центральная (929 м).

В соответствии с заключенным контрактом на содержание дорог общего пользования – прогрейдеровать улицы с гравийным покрытием.

Особые мнения членов Комиссии:

Для участия в областных программах на условиях софинансирования, т.к. бюджет поселения является дефицитным, необходимо на вышеуказанные дороги заказать проектно-сметную документацию, провести государственную экспертизу, для чего в бюджете муниципального образования необходимо предусмотреть расходы на изготовление вышеуказанных документов (ул. Новая 345 метров от дома №1 до дома №12 и ул. Молодежная от дома №11 до дома №15 п. Бурлыкский на 2023 год).

Председатель комиссии                                                                     А.П. Данилов

Секретарь комиссии                                                                               Т.И. Лобач

Члены комиссии                                                                                Н.А.Кириенко

И.И. Чиндяскин

Р.Ф. Калимуллин