АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2014                                                                                                     № 38-п

п.Бурлыкский

О разработке   схем тепло- и водоснабжения муниципального образования Бурлыкский сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом    муниципального образования Бурлыкский сельсовет:

- Разработать схем тепло- и водоснабжения   муниципального

образования Бурлыкский сельсовет.

2. Утвердить мероприятия по разработке схем тепло- и водоснабжения      муниципального образования Бурлыкский сельсовет  в соответствии с графиком (приложение №1).

3. Утвердить Рабочую группу по разработке схем тепло- и водоснабжения   муниципального образования Бурлыкский сельсовет  в следующем составе:

-   Елешев Г.Х. – глава муниципального образования, председатель рабочей группы

-  Чиндяскин И.И.  – директор МУП КС Бурлыкского сельсовета,  заместитель председателя рабочей группы

- Нуритдинова К.У.  – заместитель главы администрации –  секретарь   рабочей группы;

- Орлова Е.Е. – специалист администрации 1 категории, член   рабочей   группы.

4. Утвердить Положение о рабочей группе для разработки схем тепло- и водоснабжения  муниципального образования Бурлыкский сельсовет (приложению № 2).

5.  Разместить в  течение 3 календарных дней, с момента подписания данного постановления  на официальном сайте администрации  муниципального образования Бурлыкский сельсовет  уведомление о начале разработки схем тепло- и водоснабжения (приложение № 3).

6.    Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава   сельсовета                                                                               Г.Х. Елешев

Разослано: МУП КС Бурлыкского сельсовета, администрации района,

прокурору, в дело

Приложение  №1

к постановлению

администрации сельсовета

от 30.06.2014 № 38-п

График

разработки и утверждения схем тепло- и водоснабжения

муниципального образования Бурлыкский сельсовет

| №п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления администрации о разработке схем тепло- и водоснабжения муниципального образования Бурлыкский сельсовет | 30.06.2014 | Глава поселения |
| 2. | Создание рабочей группы по разработке схем тепло- и водоснабжения | 30.06.2014 | Глава поселения |
| 3. | Подготовка и размещение уведомления о начале разработки проекта схем тепло- и водоснабжения на сайте | 01.07.2014 | Глава поселения |
| 4. | Сбор исходной информации в соответствии с пунктом 10 «Требований к порядку разработки и утверждения схем тепло- и водоснабжения» | с 01.07.2014 | Рабочая группа |
| 5. | Размещение проекта схем тепло- и водоснабжения на сайте, прием замечаний и предложений по проекту | не позднее 30.07.2014 | Глава поселения |
| 6. | Сбор замечаний и предложений по проекту схем тепло- и водоснабжения | до 15.08.2014 | Рабочая группа |
| 7. | Проведение публичных слушаний по обсуждению проекта схем тепло- и водоснабжения | до 20.08.2014 | Глава поселения |
| 8. | Утверждение схем тепло- и водоснабжения | до 27.08.2014 | Глава поселения |

Приложение № 2

к постановлению администрации

от   30.06.2014 г. № 38-п

Положение

о рабочей группы для разработки схем тепло- и водоснабжения муниципального образования Бурлыкский сельсовет

1.Общие положения
        1.1. Рабочая группа для разработки схем тепло- и водоснабжения муниципального образования Бурлыкский   сельсовет (далее - Рабочая группа) создана в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
        1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

                            II. Основные задачи и функции рабочей группы

     2.1. Задача Рабочей группы: 
разработка схем тепло- и водоснабжения муниципального образования   Бурлыкский сельсовет.

2.2. При выполнении возложенной на нее задачи Рабочая группа осуществляет следующие функции: 
- определяет способ организации разработки схем тепло- и водоснабжения муниципального образования Бурлыкский сельсовет;

- осуществляет сбор исходных данных, необходимых для разработки схем тепло- и водоснабжения муниципального образования Бурлыкский сельсовет; 
- осуществляет рассмотрение схем тепло- и водоснабжения; путем сбора замечаний и предложений; 
- осуществляет контроль за разработкой схем тепло- и водоснабжения;  в случае привлечения Рабочей группой специализированной организации для разработки схем тепло- и водоснабжения; 
- рассматривает иные вопросы. 

                  3. Состав и полномочия Рабочей группы 

     3.1. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов группы. 
     3.2. Рабочую группу возглавляет председатель Рабочей группы, в его отсутствие – заместитель председателя Рабочей группы. 
     3.3. Председатель Рабочей группы руководит деятельностью Рабочей группы, несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач и функций. 
     3.4. Секретарь Рабочей группы: 
- оповещает членов Рабочей группы о сроках и времени проведения заседаний; 
- доводит до сведения членов Рабочей группы вопросы повестки очередного заседания; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Рабочей группы; 
- заверяет выписки из протоколов заседаний, подписывает информационные материалы; 
- исполняет иные поручения председателя Рабочей группы, а в его отсутствие – заместителя председателя Рабочей группы по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы.

4. Регламент работы Рабочей группы 

     4.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
     4.2. Заседание является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Рабочей группы. 
     4.3. Решение принимается путем проведения голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Рабочей группы, присутствующих на заседании. 
    4.4. Решения оформляются протоколом заседания Рабочей группы. 
    4.5. Рабочая группа вправе привлекать к участию в своих заседаниях представителей иных организаций муниципального образования Бурлыкский сельсовет. 
    4.6. Заседание Рабочей группы проводится ее председателем. В его отсутствие функции председательствующего на заседании осуществляет заместитель председателя. 
    4.7. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем Рабочей группы.

Приложение № 3

к постановлению администрации

№ 38-п от 30.06.2014

- Уведомление о разработке проекта схем тепло- и водоснабжения муниципального образования Бурлыкский сельсовет

- 30.06.2014г.

Администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет уведомляет о разработке проекта схем тепло- и водоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Иные лица, приступившие к разработке проекта схем тепло- и водоснабжения, обязаны направить уведомление об этом в Администрацию муниципального образования Бурлыкский сельсовет.

Информацию по порядку разработки и утверждения схем тепло- и водоснабжения можно получить по телефону: 8 (35334)   61-1-94; 61-2-31, а также по адресу: 461349, Оренбургская область, Беляевский район, п.Бурлыкский, ул. Центральная, д.15 Администрация МО Бурлыкский сельсовет, на сайте администрации https://sites.google.com/site/burlykskijss/home/  и электронной почте:   adm-burlik@yandex.ru

Проект схем тепло- и водоснабжения будет размещен на официальном сайте Администрации муниципального   образования Бурлыкский сельсовет.